Форма 2.9 Информация об инвестиционной программе регулируемой организации МУП «Балаково-Водоканал» (Приказ Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области об утверждении инвестиционной программы «Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Балаково-Водоканал» на период 2021-2025 гг» от 27 сентября 2022г.№266)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | | |
| Инвестиционная программа в целом | Мероприятие 1 | Мероприятие 2 |
| 1 | «Развитие централизованных систем  водоснабжения и водоотведения  МУП «Балаково-Водоканал» | x | «Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Балаково-Водоканал» на период 2021-2025 гг» | Реконструкция подземного водопровода по ул.Иваноское шоссе от ул.Вокзальная до ул. Гагарина с.Ивановка | Реконструкция подземного водопровода с.Ивановка, по ул. Гагарина |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 13.11.2020 | x |  |
| 2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 27.09.2022 | x |  |
| 3 | Цель инвестиционной программы | x | снижение аварийности | x |  |
|
|
| 4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство строительства  и жилищно-коммунального хозяйства саратовской области | x |  |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | Администрация  Балаковского муниципального района  Саратовской области | x |  |
| 6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 03.11.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2022 |
| 7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 64 655,65 | 52 096,41 | 12 559,24 |
| 8.1 | 2022г. | тыс. руб. | 13 329,00 | 13 154,77 | 174,23 |
| 8.1.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | 3 019,00 | 3 019,00 |  |
| 8.1.2 | Амортизация | 4 858,40 | 4 858,40 |  |
| 8.1.3 | прочие средства | 5 451,60 | 5 277,37 | 174,23 |
| 8.2 | 2023г. | 17 108,89 | 12 980,55 | 4 128,34 |
| 8.2.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | 3 750,00 | 3 750,00 |  |
| 8.2.2 | Амортизация | 4 858,40 | 4 858,40 |  |
| 8.2.3 | Прочие средства | 8 500,49 | 4 372,15 | 4 128,34 |
| 8.3 | 2024г. | 17 108,88 | 12 980,55 | 4 128,33 |
| 8.3.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | 3 465,83 | 3 465,83 |  |
| 8.3.2 | Амортизация | 4 858,40 | 4 858,40 |  |
| 8.3.3 | Прочие средства | 8 784,65 | 4 656,32 | 4 128,33 |
| 8.4 | 2025г. | 17 108,88 | 12 980,54 | 4 128,34 |
| 8.4.1 | Прибыль, направленная на инвестиции |  | 5 109,98 | 5 109,98 |  |
| 8.4.2 | Амортизация |  | 4 858,40 | 4 858,40 |  |
| 8.4.3 | Прочие средства |  | 7 140,50 | 3 012,16 | 4 128,34 |
| 10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x |  |  |  |
| 10.1 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 7 319,22 | 7 144,99 | 174,23 |
| 10.1.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | - II квартал | тыс. руб. | 205,54 | 205,54 | 0,00 |
| 10.1.3 | - III квартал | тыс. руб. | 4 443,80 | 4 269,57 | 174,23 |
| 10.1.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 2 669,88 | 2 669,88 | 0,00 |
| 10.2 | Источник финансирования: **прибыль, направленная на инвестиции** | тыс. руб. | 3 019,00 | 3 019,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2 | - II квартал | тыс. руб. | 205,54 | 205,54 | 0,00 |
| 10.2.3 | - III квартал | тыс. руб. | 2 813,46 | 2 813,46 | 0,00 |
| 10.2.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Источник финансирования: **амортизация** | тыс. руб. | 4 125,99 | 4 125,99 | 0,00 |
| 10.3.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.2 | - II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.3 | - III квартал | тыс. руб. | 1 456,11 | 1 456,11 | 0,00 |
| 10.3.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 2 669,88 | 2 669,88 | 0,00 |
| 10.4 | Источник финансирования: **прочие средства** | тыс. руб. | 174,23 | 0,00 | 174,23 |
| 10.4.1 | - I квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.2 | - II квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.3 | - III квартал | тыс. руб. | 174,23 | 0,00 | 174,23 |
| 10.4.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.